**NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2**

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

Tài liệu này ghi nhận lại nội dung và kết quả của một buổi họp nhóm.

C:\Users\tdqua_000\Dropbox\SS-Slides\DeCuong-CDIO\Template CDIO v4.2\Templates\Hinh anh\LogoTruong.png

Khoa Công nghệ thông tin

Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

**Biên bản họp nhóm**

**Lần 5**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Nhóm 15 Mã nhóm: (Nếu có)

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Kí tên** |
| 1 | 18120339 | Hà Văn Duy | viplazylmht@gmail.com | 0396161438 |  |
| 2 | 18120333 | Nguyễn Quốc Dũng | njkid555@gmail.com | 0896716266 |  |
| 3 | 18120320 | Bùi Hữu Đức | buihuuduc233@gmail.com | 0936902402 |  |
| 4 | 18120321 | Huỳnh Thanh Đức | thanhduc4320@gmail.com | 0869395072 |  |
| 5 | 18120345 | Phạm Minh Duy | minhduy.bthuy@gmail.com | 0342569003 |  |
| 6 | 18120322 | Lưu Thiện Đức | ducluuthien@gmail.com | 0986059068 |  |

Các thành viên vắng mặt: 0

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Hoàn thiện các tính năng bonus về bùa.
2. Thêm tính năng minimap, hiệu ứng âm thanh
3. Các sự kiện trong trò chơi hoạt động hiệu quả (về đăng nhập, cài đặt, shop,…).

Địa điểm: Hành lang dãy C tầng 2.

Thời gian bắt đầu: 12h (ngày 8/4/2019) Thời gian kết thúc: 12h20 (ngày 8/4/2019)

# Kết quả buổi họp

* Giải thích tính năng bonus minimap.
* Thảo luận về tính năng của các loại bùa bảo vệ, bùa ngôi sao may mắn, nhóm đối tượng đua mới.
* Điều chỉnh tỉ lệ, thời gian xuất hiện các bùa.
* Các thông tin cần thiết trong lịch sử người chơi.

*Minh chứng:*

# Bảng phân công công việc

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Hà Văn Duy | Cải thiện giao diện cài đặt, xử lí sự kiện liên quan đến các : Thêm button cho shop, cho âm thanh, cho bùa bảo vệ; giao diện kết thúc.  Cải thiện tính năng điều chỉnh độ dài đường đua. | 8/4/2019 | 12/4/2019 | Giao diện đầy đủ các tính năng cơ bản, hoạt động tốt. |
| 2 | Nguyễn Quốc Dũng | Bổ sung hiệu ứng âm thanh,tính năng minimap. | 8/4/2019 | 12/4/2019 | Có các nhạc nền, nhạc khi chơi, nhạc kết thúc và đảm bảo vấn đề bản quyền.  Tính năng minimap hoạt động tốt. |
| 3 | Bùi Hữu Đức | Lưu lịch sử của người chơi: Các thông tin về số tiền, đối tượng đua được người chơi chọn,…  Cải thiện việc xử lí sự kiện đăng nhập, truy xuất thông tin. | 8/4/2019 | 12/4/2019 | Đảm bảo thông tin cụ thể, chính xác. |
| 4 | Phạm Minh Duy | Cải thiện các tính năng liên quan đến shop: xử lí tiền, tạo button cho vật phẩm, tính năng nạp tiền.  Bổ sung nhóm đối tượng mới. | 8/4/2019 | 12/4/2019 | Xử lí các thông tin về tiền của người chơi liên quan đến shop đảm bảo chính xác, hợp lí. |
| 5 | Huỳnh Thanh Đức | Cải thiện tính năng các bùa bonus cho phù hợp, xử lí sự kiện khi dùng bùa bảo vệ.  Điều chỉnh hiệu quả của bùa ngôi sao hi vọng. | 8/4/2019 | 12/4/2019 | Tối ưu khả năng của các bùa cơ bản cũng như các bùa bonus.  Giảm tối đa lỗi liên quan đến camera. |
| 6 | Lưu Thiện Đức | Cải thiện tính năng các bùa bonus cho phù hợp, xử lí sự kiện khi dùng bùa bảo vệ.  Điều chỉnh hiệu quả của bùa ngôi sao hi vọng. | 8/4/2019 | 12/4/2019 | Tối ưu khả năng của các bùa cơ bản cũng như các bùa bonus.  Giảm tối đa lỗi liên quan đến camera. |